Projekt Semestralny
Rozpoznawanie obrazu z gry w warcaby oraz wizualizacja stanu na komputerze
Fabian Grześ
Adrianna Szadkowska

---
Funkcjonalności
- Rozpoznawanie planszy, pionków – transmisja danych poprzez Sokety z telefonu na komputer
- Wizualizacja – odbieranie danych po Sokecie na komputerze
- Sprawdzanie poprawności wykonywanych ruchów
- Podpowiadanie najlepszego ruchu

---
Technologie
- Swift, Java
- Biblioteka OpenCV

---
Harmonogram pracy
Data	Zadania do wykonania
16.03	Założenie trello, podział obowiązków, zrobienie dokumentacji
30.03	Zrobienie zaległej prezentacj, pierwszy szkic projektu
13.04	Wdrożenie pierwszych funkcjonalności do projektu
27.04	Próby prawidłowego przesyłania i odbierania transmisji danych i wizualizacja na komputerze
11.05	Implementacja ostatnich funkcjonalności, konsultacje, analiza i naprawa błędów, testy
25.05	Oddanie projektu

---
Podział prac
Fabian Grześ
- Aplikacja mobilna
Adrianna Szadkowska
- Aplikacja desktopowa

---
Podział prac - szczegółowy
Nie wiem czy to potrzebne Fabian, jest w dokumentacji

---
Dlaczego ten temat
Ten temat wydał nam się niesamowicie interesujący i ciekawszy od innych. Pozwoli on nam rozwinąć się w kierunku tworzenia aplikacji mobilnych oraz zgłębić tworzenie aplikacji desktopowych pisanych w języku JAVA, co sprawi, że nasza znajomość tego języka programowania będzie na jeszcze wyższym poziomie.

---
Repozytorium
https://github.com/aszadkowska/Checkers
https://github.com/Fidiasz/CheckersVisualization