30.03
Pierwszy szkic projektu

---
Tworzenie aplikacji mobilnej
- Zainstalowanie potrzebnych bibliotek
- Prezentacja wczytania zdjęcia

---
Pierwsze screeny

---
Tworzenie aplikacji desktopowej
- Przygotowanie środowiska pracy
- Obmyślenie pomysłu
- Utworzenie pierwszej wizualizacji planszy do warcab

---
Plansza – pierwszy wygląd

---
Harmonogram pracy
Data	Zadania do wykonania
16.03	Założenie trello, podział obowiązków, zrobienie dokumentacji
30.03	Zrobienie zaległej prezentacj, pierwszy szkic projektu
13.04	Wdrożenie pierwszych funkcjonalności do projektu
27.04	Próby prawidłowego przesyłania i odbierania transmisji danych i wizualizacja na komputerze
11.05	Implementacja ostatnich funkcjonalności, konsultacje, analiza i naprawa błędów, testy
25.05	Oddanie projektu

---
Repozytorium
https://github.com/aszadkowska/Checkers
https://github.com/Fidiasz/CheckersVisualization